АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Гагарина,16, с. Девица Семилукский район

Воронежская область, 396942, тел/факс (47372) 70-2-16

ОГРН 1023601313340 ИНН 3628002894 КПП 362801001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2024 г. № 24

с. Девица

О внесении изменений в постановление администрации Девицкого сельского поселения от 24.12.2019 № 182 «Об утверждении муниципальной программы Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района «Развитие транспортной системы»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Девицкого сельского поселения, администрация Девицкого сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Девицкого сельского поселения от 24.12.2019 № 182 «Об утверждении муниципальной программы Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района «Развитие транспортной системы».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Девицкого сельского поселения | С.В. Сорокин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Девицкого сельского поселения

от 24.12.2019 № 182

(в редакции от 05.02.2024 г. № 24)

- Муниципальная программа

- Девицкого сельского поселения

- Семилукского муниципального района

«Развитие транспортной системы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Девицкого сельского поселения

Семилукского муниципального района

«Развитие транспортной системы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Девицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение доступности транспортных услуг для населения. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 гг. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. Количества рейсов по расписанию. |
| Основные мероприятия | Основное мероприятие 1. Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Девицкого сельского поселения. Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. Основное мероприятие 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Девицкого сельского поселения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. На 2020 год – 10005,7 тыс. руб., областного бюджета – 7899 тыс. руб., местного бюджета 2106,7 тыс. руб. На 2021 год – 16310 тыс. руб., областного бюджета – 14320 тыс. руб., местного бюджета – 1990 тыс. руб. На 2022 год – 7529,3 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 2290,7 тыс. руб., областного бюджета 5238,6 тыс. руб. На 2023 год – 8177,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 2789,5 тыс. руб. На 2024 год – 11297,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 2782 тыс. руб. На 2025 год – 9468,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 3033 тыс. руб. . На 2026 год – 10025,4 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 3095 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог. Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сокращение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации

Безопасность дорожного движения в последнее десятилетие приобрела особую остроту в силу несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения (далее - ДТП) и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Содержание автомобильных дорог предусматривает обеспечение безопасности дорожного движения:

- качественная работа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети,

- разметка проезжей части,

- установка и замена дорожных знаков,

- содержание светофорных объектов,

- освещение улично-дорожной сети.

Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению БДД, законодательного, экономического, организованного, технического и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

- Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить БДД и обеспечить своевременное содержание автомобильных дорог территории.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является создание условий для обеспечения БДД на территории поселения.

Задачи Программы:

- содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов,

- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения,

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения,

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

  - Обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог.

  - Осуществление капитального ремонта   автомобильных дорог общего пользования местного значения.

  - Сокращение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

  - Обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения:

- содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения,

- ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог,

- прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог   в границах поселения.

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет субсидии из областного бюджета на 2024 год

| Наименование мероприятия | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет (прогнозные данные) |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8523,7 | 8,5 | 8515,2 |

Основное мероприятие 2.

Обеспечение безопасности дорожного движения:

- приведение в соответствие горизонтальной дорожной разметки (первичное нанесение и восстановление изношенной дорожной разметки),

- установка (демонтаж) дорожных знаков,

- очистка, мойка стоек, дорожных знаков,

- устройство лотков для стока ливневой воды и искусственной неровности на дороге,

- организация наружной социальной рекламы по профилактике детского травматизма,

- поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения,

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения,

Основное мероприятие 3.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения:

- реконструкция и ремонт улично-дорожной сети,

- разработка ПСД и устройство остановочных павильонов на автобусных маршрутах,

- приобретение, установка (устройство), монтаж, демонтаж светофорных объектов,

- улучшение освещенности улиц поселений.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Девицкого сельского поселения.

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2, к настоящей Программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы возможны риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование   может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период. (Приложение 3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
| Расходы Девицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Девицкого поселения (далее - ГРБС) | Расходы бюджета Девицкого сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) |  |  | 2026 (седьмой год реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего: | 10005,70 | 16310,00 | 7529,3 | 8177,5 | 11297,2 | 9468,1 |  |  | 10025,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС | 10005,70 | 16310,00 | 7529,3 | 8177,5 | 11297,2 | 9468,1 |  |  | 10025,4 |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего: | 10005,70 | 16310,00 | 7529,3 | 8177,5 | 11297,2 | 9468,1 |  |  | 10025,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС Администрация Девицкого сельского поселения | 10005,70 | 16310,00 | 7529,3 | 8177,5 | 11297,2 | 9468,1 |  |  | 10025,4 |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | всего: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС Администрация Девицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС Администрация Девицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) | 2026 (седьмой год реализации |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | ВСЕГО, в том числе: | 10005,70 | 16310,00 | 7529,3 | 8177,5 | 11297,2 | 9468,1 | 10025,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7899,00 | 14320,00 | 5238,6 | 5388,0 | 8515,2 | 6435,1 | 6930,4 |
|  |  | местный бюджет | 2106,70 | 1990,00 | 2290,7 | 2789,5 | 2782 | 3033 | 3095 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7899,00 | 14320,00 | 5238,6 | 5388,0 | 8515,2 | 6435,1 | 6930,4 |
|  |  | местный бюджет | 2106,70 | 1990,00 | 2290,7 | 2789,5 | 2782 | 3033 | 3095 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |